MindGuard

Aplicație mobilă accesibilă pentru gestionarea anxietății la copii cu dizabilități

Plan de Dezvoltare

Concursul InfoEducația — Secțiunea Software Utilitar

Autori:

Chirilus Anastasia

Vatamaniuc Karina

Clasa a XI-a

Mai 2026

# 1. Viziunea proiectului

MindGuard este o aplicație mobilă concepută pentru a oferi sprijin emoțional copiilor cu dizabilități care suferă de anxietate. Viziunea pe termen lung este aceea de a deveni instrumentul de referință pentru sprijinul de sănătate mintală adaptat copiilor cu nevoi speciale din România, iar ulterior din regiune.

Acest plan descrie etapele prin care proiectul a fost dezvoltat până la stadiul actual și direcțiile clare de evoluție pe care urmează să le parcurgem.

# 2. Distribuția rolurilor în echipă

Echipa este formată din două eleve de clasa a XI-a. Distribuția rolurilor s-a făcut în funcție de pasiunile și competențele fiecăreia:

### Chirilus Anastasia — Project Manager & UX Designer

- Coordonarea generală a proiectului și a echipei.

- Cercetarea utilizatorilor și definirea publicului țintă.

- Conceperea fluxului de utilizare și a interfeței (wireframes).

- Redactarea documentației și a materialelor de prezentare.

- Gestionarea prezenței pe rețele sociale (Instagram @mind_guard_).

- Validarea conceptului cu specialiști (consilier școlar, studentă la psihologie).

### Vatamaniuc Karina — Lead Developer

- Implementarea aplicației în Python folosind framework-ul Flet.

- Arhitectura tehnică a aplicației.

- Gestionarea repository-ului GitHub.

- Implementarea funcționalităților de accesibilitate (mod contrast înalt, etc.).

- Testarea funcțională a aplicației.

Ambele membre ale echipei au contribuit la fiecare etapă a proiectului, dar fiecare a avut responsabilitatea primară a domeniului ei. Coordonarea s-a făcut prin întâlniri săptămânale, mesaje WhatsApp pentru comunicare rapidă și GitHub Issues pentru urmărirea sarcinilor.

# 3. Etapele de dezvoltare parcurse

### Etapa 1: Identificarea problemei (ianuarie 2026)

Punctul de plecare a fost observarea directă a unei tinere din comunitatea persoanelor cu deficiențe auditive care a trecut printr-un episod de anxietate. Această experiență ne-a făcut să cercetăm problema mai în detaliu — am citit studii despre prevalența anxietății la copiii cu dizabilități și am realizat că există un decalaj real între nevoile lor și instrumentele digitale disponibile.

### Etapa 2: Cercetarea (ianuarie–februarie 2026)

Am studiat aplicațiile existente (Calm, Headspace, Wysa, MindShift), identificând limitările acestora pentru publicul nostru țintă. Am consultat o consilieră școlară și o studentă la psihologie pentru a valida ipoteza că există o nevoie reală.

### Etapa 3: Conceptualizarea (februarie 2026)

Am definit funcționalitățile principale ale aplicației, fluxul de utilizare și principiile de design. Am realizat primele schițe ale interfeței și am decis tehnologiile pe care le vom folosi.

### Etapa 4: Dezvoltarea Lean Canvas (februarie 2026)

Am elaborat planul de afaceri sub forma unui Lean Canvas, identificând segmentele de utilizatori, propunerea de valoare unică, canalele de distribuție și sursele potențiale de venituri (pentru sustenabilitate).

### Etapa 5: Implementarea aplicației (martie–aprilie 2026)

Karina a început implementarea aplicației în Python cu Flet. Anastasia a continuat lucrul la design și la materialele de prezentare. Am folosit GitHub pentru versionare și colaborare.

### Etapa 6: Participarea la Technovation Girls (aprilie 2026)

Am înscris proiectul la concursul Technovation Girls. Deși nu ne-am calificat în următoarea etapă, experiența a fost extrem de utilă — am primit feedback structurat, am exersat prezentarea proiectului și am identificat zone de îmbunătățire.

### Etapa 7: Lansarea prezenței pe Instagram (aprilie 2026)

Am creat contul @mind_guard_ pe Instagram, unde publicăm conținut despre sănătatea mintală a copiilor și despre evoluția aplicației. Comunitatea crește constant.

### Etapa 8: Pregătirea pentru InfoEducația (mai 2026)

Etapa curentă: adaptarea proiectului pentru concursul InfoEducația, secțiunea Software Utilitar. Adăugăm documentație tehnică, îmbunătățim arhitectura codului, adăugăm teste și ne pregătim prezentarea.

# 4. Plan de dezvoltare ulterioară (post-InfoEducația)

### Iunie 2026: Stabilizare și consolidare

- Acoperire cu teste unitare a logicii de bază (target: 70% code coverage).

- Implementarea persistenței datelor utilizatorului cu SQLite.

- Refactorizarea codului în module separate pentru o mai bună mentenanță.

- Integrarea funcționalității text-to-speech pentru utilizatori cu deficiențe vizuale.

### Iulie–august 2026: Extindere conținut

- Adăugarea a minimum 10 exerciții suplimentare de respirație și relaxare.

- Crearea unor mici lecții educaționale despre emoții, anxietate și gestionarea acesteia.

- Adăugarea unor animații simple pentru limbajul semnelor (concepte cheie: respiră, calm, ajutor).

- Traducere completă în limba engleză pentru extinderea publicului.

### Septembrie–octombrie 2026: Comunitate

- Implementarea unui sistem de moderare automată a postărilor din forum.

- Adăugarea unui sistem de raportare a postărilor neadecvate.

- Implementarea unor notificări empatice și non-intruzive.

- Testare cu utilizatori reali din comunitățile țintă (focus group).

### Noiembrie–decembrie 2026: Pregătire distribuție

- Optimizarea aplicației pentru Android și iOS.

- Crearea materialelor de marketing și a paginilor pentru magazinele de aplicații.

- Stabilirea unui sistem de feedback continuu de la utilizatori.

### 2027: Lansare publică

- Publicare pe Google Play Store și Apple App Store.

- Parteneriate cu ONG-uri de sprijin pentru persoane cu dizabilități.

- Prezentări în școli speciale și centre de zi.

- Construirea unei rețele de profesioniști în sănătate mintală care recomandă aplicația.

# 5. Instrumente folosite în dezvoltare

- Versionare: Git și GitHub (repository public, branch-uri, tag-uri, issues).

- Task tracking: GitHub Issues pentru gestionarea sarcinilor și urmărirea progresului.

- Comunicare rapidă: WhatsApp pentru discuții zilnice.

- Documentare colaborativă: Google Docs pentru documentele de planificare.

- Design: Figma pentru wireframes (în etapele inițiale).

- AI ca asistent: ChatGPT pentru revizii lingvistice, DeepSeek și Google Gemini pentru sprijin tehnic și debug.

# 6. Indicatori de succes

Vom evalua succesul proiectului pe baza următorilor indicatori:

- Pe termen scurt (până la finalul anului 2026): publicarea aplicației pe Google Play și AppStore, atingerea unui prag de 500 de utilizatori unici.

- Pe termen mediu (2027): minimum 5.000 utilizatori activi lunar, 4 stele rating mediu, integrare în programe pilot ale unor școli speciale.

- Pe termen lung (2028+): aplicația devine instrumentul de referință pentru sprijinul emoțional al copiilor cu dizabilități din România.

Suntem conștiente că aceste obiective sunt ambițioase, dar credem că proiectul are potențialul și echipa are determinarea de a le atinge.

# 7. Diagrama Gantt

Diagrama de mai jos reprezintă vizual planul de dezvoltare al proiectului, cu etapele deja parcurse (marcate cu albastru-mov) și cele planificate (marcate cu nuanțe deschise).

| Etapă | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2027+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificare problemă | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cercetare | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conceptualizare |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lean Canvas |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementare app v1 |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technovation Girls |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instagram launch |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| InfoEducația |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stabilizare + teste |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Extindere conținut |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  |
| Comunitate |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |  |  |
| Pregătire distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| Lansare publică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |

Legendă:

✓ Etapă deja realizată

● Etapă planificată pentru viitor